OPGAVELISTE:
Opgaverne udføres i denne rækkefølge:
1. m+e: statusbar tilpasning, som beskrevet i mail i fredags.
2. M: Timed backup for Manager.
  - indlæser ikke en udført backup igen
  - der mangler et sted at sige hvor ofte skal tilføjes i settings
  - virker ikke ved "untitled".
  - første gang tidsgrænsen rammes skal der spørges "save as ?"
  hvis svaret er "cancel", så starter timeren forfra
3. m+e: Velkomst besked
  a EN ”åbningsform, der åbnes i øverste venstre hjørne + 15px ned og 15px hen
  se tidligere mail
  b der tilføjes til settings i manager ”Show welcome box” default on
4. Entry: For labelblocks with many values that require scrolling down and where the values go to a length of 3 digits, the values can no more be seen:

1. m: Range – gøres færdigt
   A Der er brug for en forenkling (erfaring fra kurser):
  l.a. er der mange tastaturer, hvor det er svært at finde |
  løsning, indfør flere felter:
  First Range: minimum: ________ maximum: _________
  + Single Values: _____ ______
  + more: ____________________ her nuværende med aktuel mouseover
  B negative ranges accepteres ikke fx -10 til -1
2. m+e: : Hjælpe system/tutorial med link til hjemmeside og gennemse mappestruktur. Subfolder doc til exe fil.
3. m+e: recent files skal tilføjes i File menu både i manager og client. op til 9 tidligere
4. manager: autosave position virker ikke for settings og project options
5. entry: Auto increment
6. m+e: Kontrol af program kun startes én gang
7. m: kopiering af ”indstillinger” fra felt (ctrl-c)
8. m+e: Jumps
   m: Der skal være et særlig tabsheet med dette
9. m+e: Mustenter, Confirm
   m: → tabsheet other.
  - forberedes for flere parametre (jeg kan ikke huske hvilke vi skal have med)
10. M: Tilpasning af SHOW STRUCTURE
  1. tilføj det som er defineret mht. range etc.
  2. tilføj det øvrige
11. Statisk visning (øjebliksbillede) af fil struktur og ”checks”.
    Vises i særskilt ”rapport form”, som brugeren kan printe. Formen skal være en, som vi kan bruge til forskellige former for rapporter, fx validate mm.
12. Størrelse af font på skærmen. Simpel (faktor)
13. e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
14. fastlåsning af version 1 af filstruktur
15. wiki opdatering
16. m+e: About box

Tidligere tekster (delvist løste og eller med ovenfor)

Entry:
1. Font/Størrelse mellem windows og linux.
  1. Verdana?
2. Værdi kontrol
  1. Value label / Missing
    1. Export til stata
    2. Import i analysis
  2. Range
3. Flere sprog
4. Bruger kontrol
5. Spørgsmål database (tilføjer sektioner)
6. Kontrol strukturer
  1. Must enter
  2. osv.

Manager:
1. Import:
  1. Valuelabels fra .REC filer.
2. ”Default project settings” i general settings.
3. Håndtering af valuelabels editor.
4. Kopiering af properties til andre felter (CTRL-C + V)
  1. ValuelabelSet/Missing
  2. Range
5. Tilføj ”import data” til File menuen, osv.
  1. ”load data” ændres til ”import data”
  2. import af float felter med 0 decimaler ændres til integer felter!
6. Open Project skal ikke kunne importerer andre filer.
7. Importer CSV filer, med samme kode som gamle manager.

Uden for katergori:
- Print af dataform.
- CTRL+W indføres som standard til at lukke faneblade, fx ved flere åbne projekter/datafiler.
- Analysis importer XML filer.
- XML Schema
- Opdater WIKI med oversigt over XML struktur.
Løste opgave:

1. Felttype validering
  1. Basal type check(tal, tekst, antal sepratorer)	(ok)
  2. position af seperatorer	(ok)
  3. syntax validering	(ok)
  4. håndtering af fejltastning	(ok)
2. Håndtering af ”system” missing.	(ok)
3. Ny record	(ok)
4. Fastsættelse af separtorer (decimal, dato og tid). Virker ikke rigtigt.	(ok)
5. Autojump ved komplet udfyldelse af felt	(ok)
6. About dialog, med programmets versions information,	(ok)
   samt kerne versionen.
  1. Versions check på nettet, både Manager og Entry.	(ok)
  2. I ”hjælp” menu tilføjes ”copy version information”	(ok)
     Indeholder:
    1. Version no (både program og kerne)	(ok)
    2. OS	(ok)
    3. Aktuel fil navn (komplet sti)	(ok)
    4. antal felter	(ok)
    5. antal records	(ok)
    6. .epx version	(ok)
7. Dato indtastning følger princip C1	(ok)
8. Integer felter supporterer 64-bit, dvs. ca 19 tal.	(ok)
9. Backup
  1. timed backup (tråd)	(ok)
  2. projekt settings: backup ved luk af program, <projekt_navn>.<dato+tid>.{zip|epz} (ok)
10. SetFocus er forkert når der er AutoId felter midt i en form.	(ok)
11. Komprimeret fil-format vha. 7zip	(ok)
12. Export data
  1. Stata	(ok)
  2. Import i analysis	(ok)