Opgavelist til frigivelse af version 1:

Kendte mangler (venter til sidst):
Alle
1. Bestemme hvilken licens programmerne frigives under.
   Jens' opgave.
2. Tilføje licens tekst til ALLE .pas filer.
  1. Skal det ikke være en creative commons non-commercial ?
3. About box manager og entry
Core
fastlåsning af version 1 af filstruktur
sker først når programmerne frigives til version 1.
Analysis
skal kunne læse filstruktur hele tiden
Prioriterede opgaver udføres i denne rækkefølge :

Manager
1. Report vinduer:
  1. Indholdet af <title>..</> skal vises i Caption på formen.
     Lavet: torsten
  2. <rapport udvides med i starten: <h3>Report : “nuv. title” Created dato og tid </h3>
     Lavet: torsten
  3. Hvert rapportvindue skal gøres “selvstændig”, så brugeren lukker et ad gangen og kan gøre andet - nu er man låst til rapportvinduet.
     Lavet: torsten
  4. Skal kunne lukkes med ESC
     Lavet: torsten
2. Copy :
   Flg. medtages: value label, range, “enter conditions”, entry mode, automatic values, value label setting, comparisons, jumps. (type/bredde og question som nu uændret).
3. Valuelabels må ikke kunne indeholde tomme labels (udskydes til ny value label editor ?)
Entry
1. Entry
   Value label form position skal gemmes i ini fil. Nu kan man flytte den, men positionen fastholdes ikke.
2. Tilføj “toolbar”, på samme måde som i manager med “open project” - og option “show toolbar”. (Senere kommer der mere på samme toolbar) - punktet skal blot udføre open
3. search menu tilføjes menupunkt med “list records” (svarer til Ctrl+l)

Herefter skal vi diskutere ensretning af keyboard, før nedenstående ændres.

Manager
1. Felt rækkefølge i epx/epz filer ændres til at følge flow - ligesom rækkefølgen i rapporter nu er “flow”. Uden at ændre op selve koordinater m.v.. (Nu er det rækkefølge for “dannet”) -
2. Report vinduer:
  1. Udvides med “grid” til valg af rækkefølge og inklusion af “epx og epz” filer, samme gridtype, som i “add structure”
  2. Tilføjelse af “Extended definitions” - viser alle definitioner i tillæg til den simple question list på feltniveau, a la “codebook”, et felt ad gangen i hver sin tabel. Hver “feature” er en række i tabellen og i kolonner står der, hvad der er defineret.
     caption: feltnavn og question
     rækker: (første kolonne er navn, anden .... værdier mm udelades, hvis de ikke er definerede)
     type: integer/dmy etc
     range: faktiske værdier
     value label: navn
     missing values: 9,99 etc værdier i patentes)
     jumps:
     enter conditions:
     “type comment”:
     notes:
     calculations:
     Compare value to:
  3. Tilføjes project overview: Titel og abstract felter, samt antal databaser og for hver af disse antal records. Samme tabeltype som i pkt lige ovenfor, men hvert nøgleord er et af “project tekst felterne”.
Bugs (jeg kan ikke helt overskue disse, det må vi gøre senere)
1. Flyspray #67 (Stata import, problems with missing).
   Test igen med #67 vedhæftede data.
2. Flyspray #70 (Paste into uppercase field).
Flyspray #59 (EpiData Manager crashes on "Check Version Online" in Help menu)
Flyspray #75 (Oprettelse af Section i windows/Mac fungerer ikke godt)
Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
hvad går det ud på ?
Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
Flyspray #81 (Load af PDF på MAC).
MAC:
tastatur layout på Mac og generelt

Kendte mangler og bugs i Entryclient:
FS #85 (A/V ved exit af felt).
FS #70 (Paste in i Uppercase felt)

WIKI:
opdatering af wiki
e+m: Flere sprog i question og labels forklares (og indføres senere)

Er løst eller udskudt til efter version 1
e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
nye felttyper: autocreatetime time at first creation of this record
autocreateDMY date where record was created