Opgavelist til frigivelse af version 1:

Kendte mangler (venter til sidst):
Alle
1. Bestemme hvilken licens programmerne frigives under.
   Jens' opgave.
2. Tilføje licens tekst til ALLE .pas filer.
  1. Skal det ikke være en creative commons non-commercial ?
3. About box manager og entry
Core
fastlåsning af version 1 af filstruktur
sker først når programmerne frigives til version 1.
Analysis
skal kunne læse filstruktur hele tiden
Prioriterede opgaver udføres i denne rækkefølge :

Manager
1. Report vinduer:
  1. Indholdet af <title>..</> skal vises i Caption på formen.
     Lavet: torsten
  2. <rapport udvides med i starten: <h3>Report : “nuv. title” Created dato og tid </h3>
     Lavet: torsten
  3. Hvert rapportvindue skal gøres “selvstændig”, så brugeren lukker et ad gangen og kan gøre andet - nu er man låst til rapportvinduet.
     Lavet: torsten
  4. Skal kunne lukkes med ESC
     Lavet: torsten
2. Copy :
   Flg. medtages: value label, range, “enter conditions”, entry mode, automatic values, value label setting, comparisons, jumps. (type/bredde og question som nu uændret).
   Lavet: torsten
3. Valuelabels må ikke kunne indeholde tomme labels (udskydes til ny value label editor ?)
Entry
1. Entry
   Value label form position skal gemmes i ini fil. Nu kan man flytte den, men positionen fastholdes ikke.
   Lavet: torsten
2. Tilføj “toolbar”, på samme måde som i manager med “open project” - og option “show toolbar”. (Senere kommer der mere på samme toolbar) - punktet skal blot udføre open.
   Lavet: torsten
3. search menu tilføjes menupunkt med “list records” (svarer til Ctrl+l)
   Lavet: torsten
4. Calculated time difference - result does not conform to field settings (number of decimals). A small message
      shows next to the field ("Invalid format, accepted format is 2.8"), even though it is *noenter*. I don't get
      this error when the field is moved
   Torsten: Dette er ikke en fejl i programmet, men en logisk brugerfejl. Skyldes at D1 – D2 >= 100 (ved brug af fraction) og der er brugt for lille LENGTH.
5. Final field is *noenter* - epidataentryclient error "Cannot focus a disabled or invisible window", therefore,
      cannot get to write record except by using the navigation arrows. Fixed this by moving the *noenter* field to another
      part of the screen. It was the calculated date/time difference.
   Lavet: Torsten
6. Calculation of date/time differences with missing values - got error message, rather than just missing result.
      I could not reproduce this - maybe just happened because *repeat* put in "." when the field is missing in previous record.
   Lavet: Torsten
7. *repeat* puts in "." when field in previous record is empty - should just leave blank
   Lavet: Torsten
8. Save af record og save af project file... - skal ikke save “ny record” hvis den ikke er redigeret.
   Lavet: Torsten

Manager
1. Report vinduer:
  1. Udvides med “grid” til valg af rækkefølge og inklusion af “epx og epz” filer, samme gridtype, som i “add structure”
     Lavet: Torsten
  2. Tilføjelse af “Extended definitions” - viser alle definitioner i tillæg til den simple question list på feltniveau, a la “codebook”, et felt ad gangen i hver sin tabel. Hver “feature” er en række i tabellen og i kolonner står der, hvad der er defineret.
     caption: feltnavn og question
     rækker: (første kolonne er navn, anden .... værdier mm udelades, hvis de ikke er definerede)
     type: integer/dmy etc
     range: faktiske værdier
     value label: navn
     missing values: 9,99 etc værdier i patentes)
     jumps:
     enter conditions:
     “type comment”:
     notes:
     calculations:
     Compare value to:
     Lavet: Torsten
  3. Tilføjes project overview: Titel og abstract felter, samt antal databaser og for hver af disse antal records. Samme tabeltype som i pkt lige ovenfor, men hvert nøgleord er et af “project tekst felterne”.
     Lavet: Torsten
Bugs (jeg kan ikke helt overskue disse, det må vi gøre senere)
1. Flyspray #67 (Stata import, problems with missing).
   Test igen med #67 vedhæftede data.
2. Flyspray #70 (Paste into uppercase field).
   Lavet: Torsten
Flyspray #59 (EpiData Manager crashes on "Check Version Online" in Help menu)
Lavet: Torsten

Flyspray #75 (Oprettelse af Section i windows/Mac fungerer ikke godt)
Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
Flyspray #81 (Load af PDF på MAC).
MAC:
1. tastatur layout på Mac og generelt
2. Entering an invalid default date (e.g. 05072011, without separators) leads to a blank screen over top of
      the project screen. I have to <Comm><tab> to another app and then click on the project screen. EpiData
      has, by then, blanked out what I entered.
   Lavet: Torsten

Kendte mangler og bugs i Entryclient:
FS #85 (A/V ved exit af felt).
Lavet: Torsten

Mindre Store opgave der ikke er placeret endnu:
1. DesignBox (TscrollBox) skal kunne udvides af brugeren, således at der er mere plads at placere felter på. Lige nu er det svært at flytte felter nedefter da de ikke kan trækkes ud over kanten.
2. Udvide jumps med mulighed for “*” (asterisk) funktion, som aktivere på alle indput. Kan fx. bruges som GOTO.

Store Opgave der mangler:
1. Kernen skrive således at felter gemmes i sorteret rækkefølge efter flow.
2. Omskrive/Ny Valuelabel Editor.

WIKI:
opdatering af wiki
e+m: Flere sprog i question og labels forklares (og indføres senere)