Møde pr. 10 august 2010

Entry:
1. Felttype validering
  1. Basal type check(tal, tekst, antal sepratorer)	(ok)
  2. position af seperatorer	(ok)
  3. syntax validering	(ok)
  4. håndtering af fejltastning	(ok)
2. Håndtering af ”system” missing.	(ok)
3. Ny record	(ok)
4. Backup
5. Export data
  1. Stata
  2. Import i analysis
6. Værdi kontrol
  1. Value label
  2. Range
  3. Missing
7. Flere sprog
8. Bruger kontrol
9. Spørgsmål database (tilføjer sektioner)
10. Kontrol strukturer
  1. Must enter
  2. osv.

Manager:
1. Tilføj ”import data” til File menuen, osv.
  1. ”load data” ændres til ”import data”
  2. import af float felter med 0 decimaler ændres til integer felter!
2. Open Project skal ikke kunne importerer andre filer.
3. Importer CSV filer, med samme kode som gamle manager.

Uden for katergori:
- Print af dataform.
- CTRL+W indføres som standard til at lukke faneblade, fx ved flere åbne projekter/datafiler.
- About dialog, med programmets versions information, samt kerne versionen.
- Versions check på nettet, både Manager og Entry.
- ”Hjælp” menu punkt i Entry
- Analysis importer XML filer.
- XML Schema
- Opdater WIKI med oversigt over XML struktur.