Opgavelist til frigivelse af version 1:

- På filen "import structure":
  Byt om på de to blokke. Det er ulogisk, at fields står til højre, da labels er knyttet til fields og ikke omvendt.
  Fixed: Torsten.
- Fejl ved brug af import structure og nyoprettet project.
  Fixed: Torsten.
- Højden på "add structure" og "add report" formen, samt placering tilpasses ikke når man med "ok" lukker formen. Det skal de, ligesom de skal have default igen, når man angiver default windows i "edit" menu.
  Det gør den hos mig...? Torsten
- About box manager og entry
- Tilføje licens tekst til ALLE .pas filer.
- Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
- Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
- Flyspray #81 (Load af PDF på MAC).
- Keyboard shotcuts tilpasses OS standard:
  - Fjern F10 som luk
    Fixed: Torsten.
  - Ctrl+Q, Alt+F4 lukker (check MAC)
    Fixed: Torsten.
  - Ctrl+W, Ctrl+F4 lukker vindue/dataform.
    Fixed: Torsten.

Mindre Store opgave der ikke er placeret endnu:
Udvide jumps med mulighed for “*” (asterisk) funktion, som aktivere på alle indput. Kan fx. bruges som GOTO.

Opgavelist til efter version 1:

Store Opgave der mangler:
- Oversættelse af GUI
- Flersprogs projekter
- Flere dataforme i et projekt
- Unique keys på dataforme
- Relate
- Rapport extension: validate id list rapport
- Adgangskontrol (kryptering)
- Undo/Redo system
- Shortcut editor
- Aligment på en dataform (incl. Fjernelse af “frirum”)
- CORE:
  - Brug af TComponent som base
  - Objecter gemmes i flow-rækkefølge.