Opgavelist til frigivelse af version 1:

1. Rapport over spørgsmål, der indgår i alle blokke i en given mappe.
   Dette forventes at blive en "tool" i manager
  1. læs alle filer i en mappe brugeren udpeger
  2. udform en rapport med indhold:  (flad text fil):

     epidatacmd report  -question   -o output filnavn
     EpiData epx block files in: xxxxxx (mappe) .....
        Created: dato og tid

        Files contained:   (ldit som oversigten hvis man vælger add structure)
        1 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        2 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        3 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        4 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        5 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        etc

        dernæst følger visning for hver af projekterne (dvs. databaser i projekterne)

     Project 1:
        Contents:
           database1  antal felter

           field type        fieldname    question
            I2          V1        qasdf sdf asfd asdf
            I1        v2          sdfasdf asf sdf saf
            etc

           database2  antal felter
           field type        fieldname    question
            I2          Vs1        qasdf sdf asfd asdf
            I1        vs2          sdfasdf asf sdf saf
            etc
2. Font størrelse styring. Dvs. via en faktor til aktuel størrelse.
  1. gælder både m+e
3. Value label form skal som option i entry client angives med enten:
  1. som nu lige ved siden af feltet
  2. valgfrit bestemt af brugeren og med autosave af placering
4. ”Default project settings” i general settings.
5. About box.
6. Dokumentation af struktur tilføjet de seneste par måneder (show structure)
7. Når filer tilføjes ved add structure kan det ske, at value label set allerede er defineret:
       Der skal genereres en generel setup option på manager niveau:
                             value label names:  [Keep first | Rename]
         rename: det er som nu
         keep first:  brug den første med et givet navn (skal være default)
              Altid: rename, hvis den nye value label er til en anden felt type
8. Heading highlightes ikke altid i Manager
9. Der kom usystematisk access violation når jeg slår "vis feltnavne" til og fra.
10. Copy/Paste medtager IKKE calculations og evt. andre specielle funktioner
11. Indlæsning af .REC filer med password
12. Flyspray #67 (Stata import, problems with missing).
13. Flyspray #70 (Paste into uppercase field).
14. Flyspray #59 (EpiData Manager crashes on "Check Version Online" in Help menu)
15. Flyspray #75 (Oprettelse af Section i windows/Mac fungerer ikke godt)
16. Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
  1. hvad går det ud på ?
17. Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
18. Valuelabels bør ikke kunne indeholde tomme labels
19. tastatur layout på Mac og generelt
20. opdatering af wiki
21. link til wiki i entryclient
22. M: Tilpasning af SHOW STRUCTURE
  1. tilføj det som er defineret mht. range etc.
  2. tilføj det øvrige
23. Statisk visning (øjebliksbillede) af fil struktur og ”checks”.
    Vises i særskilt ”rapport form”, som brugeren kan printe. Formen skal være en, som vi kan bruge til forskellige former for rapporter, fx validate mm.
24. e+m: Flere sprog i question og labels
25. e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
26. fastlåsning af version 1 af filstruktur
27. nye felttyper: autocreatetime time at first creation of this record
    autocreateDMY date where record was created
28. Tools (M) forudsætter IKKE en åben fil.