Fase:	Opgave:	EpiData ændring:	Original DDI:	DDI Ændring:	Noter:
1	@xml:lang ikke korrekt angivet	I export funktionen er tilføjet en liste af mulige sprog som kan anvendes ved projekt-eksport. / Det er desuden IKKE længere muligt at eksportere et projekt uden at angive et sprog.	Alle @xml:lang havde “en” som attribut uanset indholdet.	Alle @xml:lang vil have det angivne sprog fra exporten.	De sprog man kan vælge mellem er angive i form af rfc5646 standarden, hvor vi kun benytter ISO639-1 og ISO639-2 formatteringerne. Dvs der er ingen lokations information i sprogene. / Fx: / en, men ikke en-US (el. en-UK)
1	Agency kan være tomt	I forbindelse med eksporten vil det ikke længere være muligt at eksportere et projekt hvis Agency IKKE er angivet.	Alle IdentifyingAgency og @agency kunne være tomme hvis det ikke var udfyldt i et EpiData projekt.	Alle IdentifyingAgency og @agency vil ikke længere være tomme.
1	CSV delimited data fil	I export funktionen er tilføjet en række valgmuligheder for hvorledes csv datafilen skal formatteres. / Der udarbejdes et notat om hvordan disse indstilliger bør være for at overholde DDA standarden.	Den eksporterede data fil var formatteret i et fixed format med et fast valg af delimiters/seperatorer.	Den eksporterede CSV fil vil være i et “frit” format, tilpasset efter brugerens valg i eksportfunktionen. / De tilhørende elementer i DDI XML'en er tilpasset således at de også afspejler brugerens valg.	Den tilsendte specifikation fra DDA vedr. CSV formatet overholdes.
1	QuestionItem > QuestionText	Ingen ændringer	@xml:lang var angivet på QI/QT/LT/Text	@xml:lang er flyttet til QI/QuestionText
1	VersionResponsibility, VersionRationale	Ingen ændringer	Ingen ændringer	Ingen ændringer	Var beskrevet som “Mangler en del steder”, men er efter samråd med Henrik Sejersen blevet enige om at disse tags alligevel udelades af DDI XML.
1	ResponseDomain	Ingen ændringer	Ingen ændringer	Ingen ændringer	Er aftalt at opgaven løses sammen med resterende missing specifikation i fase 2.
1	@translatable, / @translated	Ingen ændringer	Alle “InternationStringType” tags var tomme.	Alle relevante elementer har fået tilføjet hhv. @translatable og @translated
Fase:	Opgave:	EpiData ændring:	Original DDI:	DDI Ændring:	Noter:
2	Variable/Representation / QuestionItem/ResponseDomain: / “missingValue” / “system missing”	Der er i EpiData Manager udarbejdet et raport værktøj, der kan detektere forskellige problemer i datasettet. / Herunder bl.a. data komplethed, dvs. om der findes system missing (aka. Blank).	@blankIsMissingValue=true var angivet som fast attribut på alle <Variable/ReponseDomain>.	@blankismissingvalue bliver nu tilføjet til dato og string variabler. / Eller – der laves et check på en variable under exporten som checker om der faktisk findes system missing (blank). Hvis ja, så tilføjes attributten.
		Der er i tilføjet et rekodnings “tool” på feltniveau, således at det er muligt på en hurtigt og nem måde at rekode systemmissing til en faktisk værdi.	Ingen ændringer	Ingen ændringer	Ved ændring af værdier i EpiData Manager som følge af rekodning, blier der IKKE checket om den nye værdi overholder angivne begrænsninger (dvs. Om det passer med en value label, er inden for gyldig afgrænsning, osv.)
2	CodeScheme + CatagoryScheme	I forbindelse med exporten er der indført et valg hvor man kan inkludere/exkludere værdier i Value Labels der i EpiData er markeret som missing.	Alle Value Labels blev eksporteret i HHV CodeScheme og Catagoryscheme.	Ved aktivt fravalg, vil værdier markeret som missing, IKKE blive tilføjet i Codescheme og Catagoryscheme, men alene indført som missing værdier på Variable.
2	Filter information	I forbindelse med exporten er der indført et valg om filter informationen skal skrives i hhv. <UserID> eller <Description> på Variable tagget.	Ingen filter information blev tilskrevet i exporten.	Der skrives på variable niveau en information om hvilke andre variabler der kan have virket som filter på denne variabel.

Fase:	Opgave:	EpiData ændring:	Original DDI:	DDI Ændring:	Noter:
3	Opg 1: / Ny mapning af <Note>x3 på <StudyUnit> til <DCElements>	Information i EpiData projekter vedr: / - Bruger bestem version id / - Citationer / - Funding / bliver nu skrevet ud i DCElements.	Tidligere blev disse informationer gemt som 3 stk <Note> på <StudyUnit> niveau.	Mapningen af information er således blevet: / * Version -> <dc:identifier> / * Citationer -> <dc:source> / * Funding -> <dc:relation>
3	Opg 2: / QuestionText gentages for alle spørgsmål i pgl. Sektion...	I forbindelse med eksporten er der indført et valg om “Caption” fra en sektion skal være QuestionText for alle variabler i denne sektion.	Alle variable i EpiData havde deres egen QuestionText givet af variablens “Question” (EpiData term). Denne tekst gengik i DDI både på <Variable> og <QuestionItem>	Hvis denne option er benytte vil et QuestionText til hver af de variabler der findes i sektionen have samme QuestionText taget fra sektionen “Caption. På hver <Variable> vil “Question” (fra EpiData variablen) stadig fremgå.
3	Opg 3: / Omdøbning af variabel navne.	I forbindelse med eksporten er der indført et valg om at variabler kan omdøbes til at fælles prefix (som std. “V”).	Alle variabler var eksporteret med deres variabelnavn definet i EpiData projektet.	Hvis denne option er valg, vil variablerne blive omdøbt med fortløbende nummerering fra 1->n (eks. V1 -> V10). / Desuden vil der tilføjes et <UserID> på <Variable> med henvisning til originale variabelnavn.	Obs: tilføjelsen af <UsedID> vil kun ske såfremt der reelt er sket en omdøbning af variabelnavnet. / Dvs. har en bruger selv oprettet variabler med navne der passer til prefixet, vil kun de variabler der ikke passer ind i den sekventielle navngivning blive omdøbt og <UserID> tilføjet.
3	Opg 4: / Tilhørende rapport ved ekportering.	Alle relevante opgaver til denne opgave er løst i form af rappporter der kan udskrives via “Dokument->Rapport” systemet.	N/A	N/A	Det er op til brugeren at få udskrivet de korrekte rapporter til dokumentation af datasettet. / Af opgaven drejer det som om hhv.: / - En valideringsrapport / - En rapport med beskrivelse af studieinformation.