OPGAVELISTE:
Opgaverne udføres i denne rækkefølge:
1. OK: m+e: statusbar tilpasning, som beskrevet i mail i fredags.
2. OK: E: tilføj felt til statusbar med info om valuelabels med +/F9
3. OK: M: Timed backup for Manager.
  OK:- indlæser ikke en udført backup igen
  OK:- der mangler et sted at sige hvor ofte skal tilføjes i settings
  OK:- virker ikke ved "untitled".
  OK:- første gang tidsgrænsen rammes skal der spørges om man vil gemme, ellers slettes	timeren.
4. OK: m +e: Velkomst besked
  a EN ”åbningsform, der åbnes i øverste venstre hjørne + 15px ned og 15px hen
  se tidligere mail
  b der tilføjes til settings i manager ”Show welcome box” default on
5. OK: Entry: For labelblocks with many values that require scrolling down and where the values go to a length of 3 digits, the values can no more be seen:
6. OK: m: Range – gøres færdigt
   A Der er brug for en forenkling (erfaring fra kurser):
  l.a. er der mange tastaturer, hvor det er svært at finde |
  løsning, indfør flere felter:
  First Range: minimum: ________ maximum: _________
  B negative ranges accepteres ikke fx -10 til -1
7. OK: m+e: : Hjælpe system/tutorial med link til hjemmeside og gennemse mappestruktur.
   Angives som option (som med data).
8. OK: m+e: recent files skal tilføjes i File menu både i manager og client. op til 10 tidligere
9. OK: entry: Auto increment
10. OK: Bug #66 fra flyspray.
11. OK: Bug #64 fra flyspray.
12. OK: Bug #65 fra flyspray.
13. OK: Bug #63fra flyspray.
14. OK: Fejl ved gem af .ini file på Mac.
15. OK: Gennemgang af andre opgaver i Flyspray.
    ==== TEST RELEASE ===
16. OK: de fejl jeg beskrev i fredags
17. OK: m+e: Fejl ved indlæsning af ikke forståeligt fil-format/ikke eksisterende filer.
18. OK: manager: autosave position virker ikke for settings og project options
19. OK: m+e: Kontrol af program kun startes én gang
  1. OK: Tilføjes i ”settings”.
20. OK: m+e: Kontrol af fil's timestamp ved save
21. m: kopiering af ”indstillinger” fra felt (ctrl-c)
22. m+e: Jumps - m: → tabsheet other.
    Ved et jump så resettes værdier til en angivet værdi
     jump value to field , fill: ___
    fx reset (indhold) reset 9
    (udfyldes med 9 taller svarende til længde før decimal)
    String og datoer: slettes
23. m+e: Mustenter, Confirm
    m: → tabsheet other.
24. Felters ”question” bruger ”anchor” til felt i stedet for nu med fast pixel position → mere flexibilitet på tværs af OS platforme.
25. m+e: Jumps
  1. reset dvs. at indhold slettes eller en bestemt værdi sættes i felter som springes over
    1. m: → tabsheet other.
26. Filstruktur v0.9
    ==== TEST RELEASE ===
27. M: Tilpasning af SHOW STRUCTURE
  1. tilføj det som er defineret mht. range etc.
  2. tilføj det øvrige
28. Statisk visning (øjebliksbillede) af fil struktur og ”checks”.
    Vises i særskilt ”rapport form”, som brugeren kan printe. Formen skal være en, som vi kan bruge til forskellige former for rapporter, fx validate mm.
29. e+m: Flere sprog i question og labels
30. Størrelse af font på skærmen. Simpel (faktor)
31. e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
32. fastlåsning af version 1 af filstruktur
33. wiki opdatering
34. m+e: About box

Tidligere tekster (delvist løste og eller med ovenfor)

Entry:
1. Font/Størrelse mellem windows og linux.
  1. Verdana?
2. Værdi kontrol
  1. Value label / Missing
    1. Export til stata
    2. Import i analysis
  2. Range
3. Flere sprog
4. Bruger kontrol
5. Spørgsmål database (tilføjer sektioner)
6. Kontrol strukturer
  1. Must enter
  2. osv.

Manager:
1. Import:
  1. Valuelabels fra .REC filer.
2. ”Default project settings” i general settings.
3. Håndtering af valuelabels editor.
4. Kopiering af properties til andre felter (CTRL-C + V)
  1. ValuelabelSet/Missing
  2. Range
5. Tilføj ”import data” til File menuen, osv.
  1. ”load data” ændres til ”import data”
  2. import af float felter med 0 decimaler ændres til integer felter!
6. Open Project skal ikke kunne importerer andre filer.
7. Importer CSV filer, med samme kode som gamle manager.

Uden for katergori:
- Print af dataform.
- CTRL+W indføres som standard til at lukke faneblade, fx ved flere åbne projekter/datafiler.
- Analysis importer XML filer.
- XML Schema
- Opdater WIKI med oversigt over XML struktur.
Løste opgave:

1. Felttype validering
  1. Basal type check(tal, tekst, antal sepratorer)	(ok)
  2. position af seperatorer	(ok)
  3. syntax validering	(ok)
  4. håndtering af fejltastning	(ok)
2. Håndtering af ”system” missing.	(ok)
3. Ny record	(ok)
4. Fastsættelse af separtorer (decimal, dato og tid). Virker ikke rigtigt.	(ok)
5. Autojump ved komplet udfyldelse af felt	(ok)
6. About dialog, med programmets versions information,	(ok)
   samt kerne versionen.
  1. Versions check på nettet, både Manager og Entry.	(ok)
  2. I ”hjælp” menu tilføjes ”copy version information”	(ok)
     Indeholder:
    1. Version no (både program og kerne)	(ok)
    2. OS	(ok)
    3. Aktuel fil navn (komplet sti)	(ok)
    4. antal felter	(ok)
    5. antal records	(ok)
    6. .epx version	(ok)
7. Dato indtastning følger princip C1	(ok)
8. Integer felter supporterer 64-bit, dvs. ca 19 tal.	(ok)
9. Backup
  1. timed backup (tråd)	(ok)
  2. projekt settings: backup ved luk af program, <projekt_navn>.<dato+tid>.{zip|epz} (ok)
10. SetFocus er forkert når der er AutoId felter midt i en form.	(ok)
11. Komprimeret fil-format vha. 7zip	(ok)
12. Export data
  1. Stata	(ok)
  2. Import i analysis	(ok)