Møde pr. 10 august 2010

Entry:
1. Felttype validering
  1. Basal type check(tal, tekst, antal sepratorer)	(ok)
  2. position af seperatorer	(ok)
  3. syntax validering	(ok)
  4. håndtering af fejltastning	(ok)
2. Håndtering af ”system” missing.	(ok)
3. Ny record	(ok)
4. Fastsættelse af separtorer (decimal, dato og tid). Virker ikke rigtigt.	(ok)
5. Autojump ved komplet udfyldelse af felt	(ok)
6. About dialog, med programmets versions information,
   samt kerne versionen.
  1. Versions check på nettet, både Manager og Entry.
  2. I ”hjælp” menu tilføjes ”copy version information”
     Indeholder:
    1. Version no (både program og kerne)
    2. OS
    3. Aktuel fil navn (komplet sti)
    4. antal felter
    5. antal records
    6. .epx version
7. Dato indtastning følger princip C1
8. Integer felter supporterer 64-bit, dvs. ca 19 tal.
9. Backup
  1. timed backup (tråd)
  2. projekt settings: backup ved luk af program, <projekt_navn>.<dato+tid>.{zip|epz}
10. Font/Størrelse mellem windows og linux.
  1. Verdana?
11. Export data
  1. Stata
  2. Import i analysis
12. Værdi kontrol
  1. Value label
  2. Range
  3. Missing
13. Flere sprog
14. Bruger kontrol
15. Spørgsmål database (tilføjer sektioner)
16. Kontrol strukturer
  1. Must enter
  2. osv.

Manager:
1. Tilføj ”import data” til File menuen, osv.
  1. ”load data” ændres til ”import data”
  2. import af float felter med 0 decimaler ændres til integer felter!
2. Open Project skal ikke kunne importerer andre filer.
3. Importer CSV filer, med samme kode som gamle manager.

Uden for katergori:
- Print af dataform.
- CTRL+W indføres som standard til at lukke faneblade, fx ved flere åbne projekter/datafiler.
- Analysis importer XML filer.
- XML Schema
- Opdater WIKI med oversigt over XML struktur.