OPGAVELISTE:
Opgaverne udføres i denne rækkefølge:
1. OK: m+e: statusbar tilpasning, som beskrevet i mail i fredags.
2. OK: E: tilføj felt til statusbar med info om valuelabels med +/F9
3. OK: M: Timed backup for Manager.
  OK:- indlæser ikke en udført backup igen
  OK:- der mangler et sted at sige hvor ofte skal tilføjes i settings
  OK:- virker ikke ved "untitled".
  OK:- første gang tidsgrænsen rammes skal der spørges om man vil gemme, ellers slettes	timeren.
4. OK: m +e: Velkomst besked
  a EN ”åbningsform, der åbnes i øverste venstre hjørne + 15px ned og 15px hen
  se tidligere mail
  b der tilføjes til settings i manager ”Show welcome box” default on
5. OK: Entry: For labelblocks with many values that require scrolling down and where the values go to a length of 3 digits, the values can no more be seen:
6. OK: m: Range – gøres færdigt
   A Der er brug for en forenkling (erfaring fra kurser):
  l.a. er der mange tastaturer, hvor det er svært at finde |
  løsning, indfør flere felter:
  First Range: minimum: ________ maximum: _________
  B negative ranges accepteres ikke fx -10 til -1
7. OK: m+e: : Hjælpe system/tutorial med link til hjemmeside og gennemse mappestruktur.
   Angives som option (som med data).
8. OK: m+e: recent files skal tilføjes i File menu både i manager og client. op til 10 tidligere
9. OK: entry: Auto increment
10. OK: Bug #66 fra flyspray.
11. OK: Bug #64 fra flyspray.
12. OK: Bug #65 fra flyspray.
13. OK: Bug #63fra flyspray.
14. OK: Fejl ved gem af .ini file på Mac.
15. OK: Gennemgang af andre opgaver i Flyspray.
    ==== TEST RELEASE ===
16. OK: de fejl jeg beskrev i fredags
17. OK: m+e: Fejl ved indlæsning af ikke forståeligt fil-format/ikke eksisterende filer.
18. OK: manager: autosave position virker ikke for settings og project options
19. OK: m+e: Kontrol af program kun startes én gang
  1. OK: Tilføjes i ”settings”.
20. OK: m+e: Kontrol af fil's timestamp ved save
21. OK: m: kopiering af ”indstillinger” fra felt (ctrl-c)
22. OK: m: Jumps
  1. OK: Tilføj 2 konstanter til Goto:
    1. ExitSection
    2. SkipNextField
  2. OK: Tilføj 4 konstanter til ResetValue:
    1. LeaveAsIs
    2. ResetToSystemMissing
    3. MaxDefinedMissingValue
    4. SecondMaxDefinedMissingValue
23. OK: e: Jumps:
    Hvis Max-/SecondMaxMissingValue ikke defineret, faldes tilbage på LeaveAsIs.
24. OK: m+e: Mustenter, Confirm
    m: → tabsheet other.
25. OK: m+e: Felters ”question” bruger ”anchor” til felt i stedet for nu med fast pixel position → mere flexibilitet på tværs af OS platforme.
26. OK: e: Bruger sat farve på felter ved fejlindtastning (både pr. felt og pr. record).
27. OK: e: Skift af bladre shortcuts til F5 → F8
28. OK: m+e: Hardcode nyt short-cuts til Mac.
29. m: Sections laves med en TScrollbox i stedet for groupbox, eller som samlet komponent.
30. OK: m+e: tilføj ”autovisning” af labeltext, når dette er defineret.
    (show category text after value entry)
  1. m: og flyt checkbox'en til BASIC siden.
31. m: ValueLabel Editor:
  1. Lav formen så den opfører sig som Egenskabsformen, dvs. med Apply,Cancel og OK + autocommit når det forlades.
  2. Tilføj toolbar på grid siden med ”+”/”-” af linier.
  3. Ændre ”mouse-over” tekst på ”set” siden.
32. ==== TEST RELEASE ===
33. OK:m+e: Opførsel af AutoTime/-Date i forhold til nye record og rettelse af gamle record.
34. OK:TODAYxxx og TimeNow opdateres når en record opdateres
    Hvis felterne tilføjes en fil, hvor der er data i, så nulstilles feltet med dato/tid for tilføjelse
    se også nr 33 – som kommer senere. Hvis det er lettere kan du vælge at implementere punkt 33 samtidig
35. OK:Filstruktur attribut tilføjes – og kontrolleres under læsning, dvs. minfileversion – her 0.9
36. OK:Add sections from file: Toolbox krav (det vi skal tale om på mandag) :
       nyt ikon ved siden af ”add file structure” : ”Add sections from file”
    når filen er udpeget vises et grid med disse kolonner:
    sequence - select - navn på sektion - fields (+ navn type question)

    Når brugeren markerer select ud for en sektion skrives i sequence det nummer tælleren er nået til. Hvis main er angivet, så tilføjes alle felter, der IKKE er med i en sektion.

    Efter tryk på "ok" eller lignende tilføjes sektionerne i den rækkefølge der er angivet.
37. OK:Create from template Toolbox krav (det vi skal tale om på mandag) :
    En template er en tabulator separeret text - enten på clipboard eller i en fil ...ept
    Se nærmere på sidste side af dette dokument.
38. M: Tilpasning af SHOW STRUCTURE
  1. tilføj det som er defineret mht. range etc.
  2. tilføj det øvrige
39. Statisk visning (øjebliksbillede) af fil struktur og ”checks”.
    Vises i særskilt ”rapport form”, som brugeren kan printe. Formen skal være en, som vi kan bruge til forskellige former for rapporter, fx validate mm.
40. e+m: Flere sprog i question og labels
41. Størrelse af font på skærmen. Simpel (faktor)
42. e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
43. fastlåsning af version 1 af filstruktur
44. wiki opdatering
45. m+e: About box
46. nye felttyper: autocreatetime time at first creation of this record
    autocreateDMY date where record was created

Tidligere tekster (delvist løste og eller med ovenfor)

Entry:
1. Font/Størrelse mellem windows og linux.
  1. Verdana?
2. Værdi kontrol
  1. Value label / Missing
    1. Export til stata
    2. Import i analysis
  2. Range
3. Flere sprog
4. Bruger kontrol

Manager:
1. OK:Import:
  1. OK:Valuelabels fra .REC filer.
2. ”Default project settings” i general settings.
3. Håndtering af valuelabels editor.
4. Tilføj ”import data” til File menuen, osv.
  1. OK:”load data” ændres til ”import data”
  2. OK:import af float felter med 0 decimaler ændres til integer felter!
5. OK:Open Project skal ikke kunne importerer andre filer.
6. Importer CSV filer, med samme kode som gamle manager.

Uden for katergori:
- Print af dataform.
- CTRL+W indføres som standard til at lukke faneblade, fx ved flere åbne projekter/datafiler.
- OK:Analysis importer XML filer.
- XML Schema
- Opdater WIKI med oversigt over XML struktur.
Løste opgave:

1. Felttype validering
  1. Basal type check(tal, tekst, antal sepratorer)	(ok)
  2. position af seperatorer	(ok)
  3. syntax validering	(ok)
  4. håndtering af fejltastning	(ok)
2. Håndtering af ”system” missing.	(ok)
3. Ny record	(ok)
4. Fastsættelse af separtorer (decimal, dato og tid). Virker ikke rigtigt.	(ok)
5. Autojump ved komplet udfyldelse af felt	(ok)
6. About dialog, med programmets versions information,	(ok)
   samt kerne versionen.
  1. Versions check på nettet, både Manager og Entry.	(ok)
  2. I ”hjælp” menu tilføjes ”copy version information”	(ok)
     Indeholder:
    1. Version no (både program og kerne)	(ok)
    2. OS	(ok)
    3. Aktuel fil navn (komplet sti)	(ok)
    4. antal felter	(ok)
    5. antal records	(ok)
    6. .epx version	(ok)
7. Dato indtastning følger princip C1	(ok)
8. Integer felter supporterer 64-bit, dvs. ca 19 tal.	(ok)
9. Backup
  1. timed backup (tråd)	(ok)
  2. projekt settings: backup ved luk af program, <projekt_navn>.<dato+tid>.{zip|epz} (ok)
10. SetFocus er forkert når der er AutoId felter midt i en form.	(ok)
11. Komprimeret fil-format vha. 7zip	(ok)
12. Export data
  1. Stata	(ok)
  2. Import i analysis	(ok)
13. Manager: Kopiering af properties til andre felter (CTRL-C + V)
  1. ValuelabelSet/Missing
  2. Range