Opgavelist til frigivelse af version 1:

Alle
1. Bestemme hvilken licens programmerne frigives under.
   Jens' opgave.
2. Tilføje licens tekst til ALLE .pas filer.
Core
fastlåsning af version 1 af filstruktur
sker først når programmerne frigives til version 1.
Analysis
skal kunne læse filstruktur
sker løbende, men har ikke krævet ændringer længe.
Ny funktionalitet:
manager og entry:

1. Font størrelse styring. Dvs. via en faktor til aktuel størrelse.
2. About box.
   Jens' opgave – kræver at der indhentes design og skrives en licens tekst.
Alene Entry
1. Value label form skal som option i entry client angives med enten:
   Er denne opgave ikke løst allerede? Nu da man kan flytte rundt på formen of den gemmer placeringen.
  1. som nu lige ved siden af feltet
  2. valgfrit bestemt af brugeren og med autosave af placering
2. link til wiki i entryclient keyboards og generelt + øvrige dele af “pdf hierarkiet”
   Forstår ikke opgaven? Linkt til shortcuts findes allerede. Hvad er “øvrige dele af pdf hierakiet”?
Alene Manager:
1. Når filer tilføjes ved add structure kan det ske, at value label set allerede er defineret:
   Der skal genereres en generel setup option på manager niveau:
  1. value label names: [Keep first | Rename]
     rename:	det er som nu
     keep first:	brug den første med et givet navn (skal være default)
     Altid:	rename, hvis den nye value label er til en anden felt type
  Lavet: Torsten.
2. Når filer tilføjes ved add structure kan det ske, at felt navn allerede er defineret:
   Der skal genereres en generel setup option på manager niveau:
  1. repeated field names: [Keep first | Rename]
     rename:	det er som nu (skal være default) - bemærk modsat af value label name
     keep first:	brug den første med et givet navn
     Altid:	rename, hvis det nye felt er en anden felt type
  Lavet: Torsten.
3. ”Default project settings” i general settings.
   Lavet: Torsten.
4. M: Tilpasning af menu punkt SHOW STRUCTURE
  1. tilføj det som er defineret mht. range etc.
  2. tilføj knap med “print report” - se pkt 10
5. Statisk visning (øjebliksbillede) af fil struktur og ”checks” i tool menu
   “Database Structure Report”
   Der dannes en PDF Fil, som brugeren kan printe eller gemme (i egen pdf viewer).
   (Formen og princippet skal anvendes til flere forskellige typer “statiske rapporter” , fx validate og næste punkt)
6. I menu'en for manager tilføjes under tools : EpiData EntryClient
   (hvis exe fil IKKE er i samme mappe, så er punktet “grå”, men synligt)
7. Rapport over spørgsmål, der indgår i alle epx/epz filer i en given mappe.
   Dette indlægges i "tool" i manager - Document contents/questions
  1. læs alle filer i en mappe brugeren udpeger
  2. vis alle filerne i et grid - som ved “add structure”.
  3. udform en rapport med indhold:(flad pdf fil)
     EpiData epx block files in: xxxxxx (mappe) .....
        Created: dato og tid

        Files contained:   (ldit som oversigten hvis man vælger add structure)
        1 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        2 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        3 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        4 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        5 fil/project  -dato oprettet - antal felter - title
        etc

        dernæst følger visning for hver af projekterne (dvs. databaser i projekterne)

     Project 1:
        Contents:
           database1  antal felter

           field type fieldname question
            I2 V1 qasdf sdf asfd asdf
            I1 v2 sdfasdf asf sdf saf
            etc

           database2  antal felter
           field type        fieldname    question
            I2          Vs1        qasdf sdf asfd asdf
            I1        vs2          sdfasdf asf sdf saf
            etc
Kendte mangler og bugs i manager:
1. Heading highlightes ikke altid i Manager
2. Der kom usystematisk access violation når jeg slår "vis feltnavne" til og fra.
3. Copy/Paste medtager IKKE calculations og evt. andre specielle funktioner
4. Flyspray #67 (Stata import, problems with missing).
5. Flyspray #70 (Paste into uppercase field).
6. Flyspray #59 (EpiData Manager crashes on "Check Version Online" in Help menu)
7. Flyspray #75 (Oprettelse af Section i windows/Mac fungerer ikke godt)
8. Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
  1. hvad går det ud på ?
9. Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
10. Valuelabels bør ikke kunne indeholde tomme labels
MAC:
tastatur layout på Mac og generelt

WIKI:
1. opdatering af wiki
2. e+m: Flere sprog i question og labels forklares (og indføres senere)

Er løst eller udskudt til efter version 1
1. e: søgning i enkeltfelter, inkl gridvisning
2. nye felttyper: autocreatetime time at first creation of this record
   autocreateDMY date where record was created