Opgavelist til frigivelse af version 1:

- På filen "import structure":
  Byt om på de to blokke. Det er ulogisk, at fields står til højre, da labels er knyttet til fields og ikke omvendt.
  Fixed: Torsten.
- Fejl ved brug af import structure og nyoprettet project.
  Fixed: Torsten.
- Højden på "add structure" og "add report" formen, samt placering tilpasses ikke når man med "ok" lukker formen. Det skal de, ligesom de skal have default igen, når man angiver default windows i "edit" menu.
  Det gør den hos mig...? Torsten
- About box manager og entry
- Tilføje licens tekst til ALLE .pas filer.
- Flyspray #77 (Old dates for MAC appalications)
- Flyspray #69 ("Paste As.." skal placere felter der hvor musen er)
- Flyspray #81 (Load af PDF på MAC).
- ValueLabelEditor: Sletter VL set uden advarsel!
  Fixed: Torsten.
- Shortcuts eksekveres under nogle omstændigheder direkte på Mainform, selvom fokus er på anden form (fx. VLEditor, Properties Form)
  Fixed: Torsten.
- Tilføj “OTHER” til study information.
  Fixed: Torsten.
- Export til stata:
  - Lav valg af version i settings.
    Fixed: Torsten.
  - Lav valg af Encoding (Se LConvEncoding)
    Fixed: Torsten.
  - Brug %tcHH:MM:SS
    Fixed: Torsten.
  - Tilføj notes:
    Fixed: Torsten.
    - Exported from EpiData Manager v....
      Fixed: Torsten.
    - On date/time
      Fixed: Torsten.
    - Project titel og version
      Fixed: Torsten.
    - Feltniveau: hvis tidsvariable så “HH:MM:SS”
      Fixed: Torsten.
- Import Stata:
  - Import tids felt - > ret i field properties frame -> bang, feltet bliver størrer!
    Fixed: Torsten.
  - Tilføj notes
    Fixed: Torsten.
- Fejl i component name:
  Fixed: Torsten.
  - Opret sektion – tilføj felter.
    Fixed: Torsten.
  - Slet sektion.
    Fixed: Torsten.
  - Tilføj sektion og tilføj felter --> bang!
    Fixed: Torsten.
- Export til Stata: Stringfelter giver MEGET LANGE felter!
  Fixed: Torsten.
- Keyboard shotcuts tilpasses OS standard:
  - Fjern F10 som luk
    Fixed: Torsten.
  - Ctrl+Q, Alt+F4 lukker (check MAC)
    Fixed: Torsten.
  - Ctrl+W, Ctrl+F4 lukker vindue/dataform.
    Fixed: Torsten.

Mindre Store opgave der ikke er placeret endnu:
- Udvide jumps med mulighed for “*” (asterisk) funktion, som aktivere på alle indput. Kan fx. bruges som GOTO.
- Kommunikation mellem Manager/EntryClient hvis de begge kører på samme tid og om hvilke filer de har åbne. Give advarsel hvis programmerne bruger samme fil.

Opgavelist til efter version 1:

Store Opgave der mangler:
- Oversættelse af GUI
- Flersprogs projekter
- Flere dataforme i et projekt
- Unique keys på dataforme
- Relate
- Rapport extension: validate id list rapport
- Adgangskontrol (kryptering)
- Undo/Redo system
- Shortcut editor
- Aligment på en dataform
  - Alig på alle sider (top, bund, højre, venstre)
  - Vise Align linier.
  - Markere flere controls
  - Auto align (i stil med Lazarus: Center, distubuted, etc.)
  - Fjernelse af “whitespace”
- CORE:
  - Brug af TComponent som base
  - Objecter gemmes i flow-rækkefølge.